|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ «СОШ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Приуральское |  |  |
| 1.2 | Закрепление в |  | должностных |  | инструкциях |  |  | К,О,С,Г,У |  | 1 этап |  | Разработать должностные |  | 27 февраля 2020г. |
|  | персонала конкретных задач и функций по |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | инструкции ответственных |  |  |
|  | оказанию помощи инвалидам и другим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сотрудников. |  |  |
|  | маломобильным |  | гражданам |  |  | (и | их |  |  |  |  | Положение о ситуационной |  |  |
|  | сопровождение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | помощи инвалидам и лицам с |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ограниченными |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможностями в МОУ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «СОШ » |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
| 1.3 | Организация |  | систематического |  |  | обучения |  | К,О,С,Г,У |  | 1 этап |  | Разработать план |  | 31 января 2020г. |
|  | (инструктажа) персонала по вопросам оказания |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | инструктажа, |  | При приме нового |
|  | помощи на объекте инвалидам и другим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | журнал учета инструктажа |  | сотрудника, 1 раз в 6 |
|  | маломобильным гражданам (план инструктажа, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции |  | мес. и при изменении |
|  | журнал учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ «СОШ» |  | действующего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с..Приуральское |  | законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для |  |  |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |  | 1 этап |  | ГОСТ Р 52872-2012; |  | 31 января 2020г. |
|  | обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Разработать |  |  |
|  | организации |  | доступности |  | объекта |  | и |  |  |  | «Положение по размещению и |  |  |  |
|  | предоставляемых в учреждении услуг, а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наполнению подразделов |  |  |
|  | порядка оказания (получения) помощи на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | официального сайта |  |  |
|  | объекте (на сайте, на информационном стенде, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рriuralsk.com.ru по |  |  |
|  | индивидуальных памятках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вопросам доступностисти |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекта и услуг»; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Памятки об оказании |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ситуационной помощи на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекте МОУ «СОШ » |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
| 1.5 | Предоставление |  | (при | необходимости) |  |  |  | Г,С |  | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ |  |  | Ситуационно, по мере |
|  | инвалидам по слуху услуг с использованием |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | от 29.06.2012 «О внесении |  | необходимости |
|  | русского жестового языка, с допуском на объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменений в отдельные |  |  |
|  | (к | местам | предоставления |  |  | услуг) |  |  |  |  |  | законодательные акты РФ по |  |  |
|  | сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вопросам социальной защиты |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов в связи с |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ратификацией конвенции о |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | правах инвалидов» |  |
|  |  |  |  |  | Соглашение со |  |
|  |  |  |  |  | специализированной |  |
|  |  |  |  |  | организацией. |  |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам | К,О,С,Г,У |  | 1 этап | Разработать Приказ «Об | Обновляется по мере |
|  | по месту жительства (на дому) |  |  | 2020 | утверждении плана | необходимости |
|  |  |  |  |  | мероприятий по повышению |  |
|  |  |  |  |  | условий доступности для |  |
|  |  |  |  |  | инвалидов объектов и |  |
|  |  |  |  |  | предоставляемых услуг в |  |
|  |  |  |  |  | МОУ «СОШ» |  |
|  |  |  |  |  | с.. Приуральское |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный закон № 419-ФЗ |  |
|  |  |  |  |  | от 29.06.2012 «О внесении |  |
|  |  |  |  |  | изменений в отдельные |  |
|  |  |  |  |  | законодательные акты РФ по |  |
|  |  |  |  |  | вопросам социальной защиты |  |
|  |  |  |  |  | инвалидов в связи с |  |
|  |  |  |  |  | ратификацией конвенции о |  |
|  |  |  |  |  | правах инвалидов» |  |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в | К,О,С,Г,У |  | 1 этап | Разработать Приказ «Об | Обновляется по мере |
|  | дистанционном формате |  |  | 2020 | утверждении плана | необходимости |
|  |  |  |  |  | мероприятий по повышению |  |
|  |  |  |  |  | условий доступности для |  |
|  |  |  |  |  | инвалидов объектов и |  |
|  |  |  |  |  | предоставляемых услуг в |  |
|  |  |  |  |  | МОУ «СОШ» |  |
|  |  |  |  |  | с. Приуральское |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный закон № 419-ФЗ |  |
|  |  |  |  |  | от 29.06.2012 «О внесении |  |
|  |  |  |  |  | изменений в отдельные |  |
|  |  |  |  |  | законодательные акты РФ по |  |
|  |  |  |  |  | вопросам социальной защиты |  |
|  |  |  |  |  | инвалидов в связи с |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ратификацией конвенции о |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правах инвалидов» |  |  |
| 4 | Создание | (развитие) |  |  | сайта | организации, |  | К,О,С,Г,У |  | 1 этап |  | ГОСТ Р 52872-2012; |  | Обновляется по мере |
|  | адаптированного |  | с | учетом |  | особенностей |  |  |  | 2020 |  | Разработать |  | необходимости |
|  | восприятия, с отражением на нем информации о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Положение по размещению и |  |  |  |
|  | состоянии доступности объекта и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наполнению подразделов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | официального сайта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рriuralsk.com.ru |  |  |
|  |  | 2. | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об |  |  | Реконструкция |
|  | (для строительства/реконструкции/капитального |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  | утверждении плана |  |  |
|  | ремонта | объекта) |  | в | соответствии |  | с |  |  |  | мероприятий по повышению |  |  |  |
|  | требованиями |  |  | нормативно-технических |  |  |  |  |  |  | условий доступности для |  |  |  |
|  | документов в сфере обеспечения доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов объектов и |  |  |
|  | (по варианту «А» / «Б») |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставляемых услуг в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ «СОШ» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Приуральское |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектно-сметная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |  |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ |  |  |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об |  |  | Все существующие |
|  | капитального ремонта объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  | утверждении плана |  | объекты |
|  | (по варианту «А» / «Б») |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий по повышению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий доступности для |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов объектов и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставляемых услуг в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ «СОШ» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |  |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности |  |  |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об |  |  | Вариант «Б» |
|  | для самостоятельного передвижения инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  | утверждении плана |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

|  | по объекту, в том числе к местам |  |  | мероприятий по повышению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  |  | условий доступности для |  |
|  |  |  |  | инвалидов объектов и |  |
|  |  |  |  | предоставляемых услуг в |  |
|  |  |  |  | МОУ «СОШ» |  |
|  |  |  |  | с. Приуральское. |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |
|  | - восстановление целостности покрытия путей |  | 2020-2025 | утверждении плана |  |
|  | движения; |  |  | мероприятий по повышению |  |
|  | - монтаж/демонтаж бордюров на пути |  |  | условий доступности для |  |
|  | движения; |  |  | инвалидов объектов и |  |
|  | - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей |  |  | предоставляемых услуг в |  |
|  | движения; |  |  | МОУ «СОШ» |  |
|  | - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути |  |  | с. Приуральское |  |
|  | движения; |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | - монтаж/демонтаж калитки; |  |  | «Программа доступная среда» |  |

- монтаж/демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;

- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе;

- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;

- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;

- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;

- ремонт покрытия лестниц;

- ремонт покрытия пандуса;

- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе.

| 3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5

|  | - опорные устройства поручни; |  |  | утверждении плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - кнопка вызова персонала; |  |  | мероприятий по повышению |  |  |
|  | - тактильные средства навигации и |  |  | условий доступности для |  |  |
|  | предупреждения; |  |  | инвалидов объектов и |  |  |
|  | - мнемосхема; |  |  | предоставляемых услуг в |  |  |
|  | - информационные таблички на Брайля. |  |  | МОУ «СОШ» |  |  |
|  |  |  |  | . с..Приуральское |  |  |
|  |  |  |  | СП 59.13330.2016; |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: | К,О,С,Г,У | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей; |  |  | утверждении плана |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж порогов; |  |  | мероприятий по повышению |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверных ручек; |  |  | условий доступности для |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; |  |  | инвалидов объектов и |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | предоставляемых услуг в |  |  |
|  | - монтаж-демонтаж пандусов; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МОУ «СОШ» |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с..Приуральское. |  |  |
|  | входной площадке и тамбура; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СП 59.13330.2016; |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж доводчиков; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж информационных табличек на |  |  |  |  |  |
|  | Брайля; |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |
|  | предупреждающих перед лестницей входной дверью |  |  |  |  |  |
|  | и дверью в тамбуре; |  |  |  |  |  |

- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;

6

|  | - ремонт покрытия лестниц; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ремонт покрытия пандуса; |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрытия входной площадки; |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | на лестничном марше и пандусе; |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | на входной площадке и тамбуре; |  |  |  |  |  |  |
|  | - расширение тамбура; |  |  |  |  |  |  |
|  | - демонтаж перегородок в тамбуре; |  |  |  |  |  |  |
|  | - демонтаж тамбура; |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж навеса над входной |  |  |  |  |  |  |
|  | площадкой |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: | К,О,С,Г,У |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |  |
|  | - опорные устройства поручни; |  |  |  | утверждении плана |  |  |
|  | - кнопка вызова персонала; |  |  |  | мероприятий на 2020-2021 гг |  |  |
|  | - тактильные средства навигации и |  |  |  | по повышению условий |  |  |
|  | предупреждения; |  |  |  | доступности для инвалидов |  |  |
|  | - информационные таблички на Брайля. |  |  |  | объектов и предоставляемых |  |  |
|  |  |  |  |  | услуг в МОУ «СОШ» |  |  |
|  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
|  |  |  |  |  | СП 59.13330.2016; |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: | К,О,С,Г,У |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей; |  |  |  | утверждении плана |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж порогов; |  |  |  | мероприятий на 2020-2021 гг |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверных ручек; |  |  |  | по повышению условий |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; |  |  |  | доступности для инвалидов |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектов и предоставляемых |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | услуг в МОУ «СОШ » |  |  |
|  | - монтаж-демонтаж пандусов; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж покрытия; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП 59.13330.2016; |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж мнемосхемы; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |

|  | - монтаж/демонтаж информационных табличек на |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брайля; |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  | - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |
|  | предупреждающих; |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и |  |  |  |  |  |
|  | ожидания; |  |  |  |  |  |
|  | - выделение дверных проемов цветом |  |  |  |  |  |
|  | (нанесение лакокрасочного покрытия или |  |  |  |  |  |
|  | выделение при помощи цветной клейкой |  |  |  |  |  |
|  | ленты); |  |  |  |  |  |
|  | - выделение первой и последней ступеней |  |  |  |  |  |
|  | лестничного марша цветом (нанесение |  |  |  |  |  |
|  | лакокрасочного покрытия или выделение при |  |  |  |  |  |
|  | помощи цветной клейкой ленты); |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрытия лестниц; |  |  |  |  |  |
|  | - оборудования зоны безопасности для МГН; |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж перегородок. |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: | К,О,С,Г,У |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |
|  | - поручни опорные; |  |  |  | утверждении плана |  |
|  | - мнемосхема; |  |  |  | мероприятий на 2018-2020 гг |  |
|  | - тактильные средства навигации и |  |  |  | по повышению условий |  |
|  | предупреждения; |  |  |  | доступности для инвалидов |  |
|  | - информационные таблички на Брайля. |  |  |  | объектов и предоставляемых |  |
|  |  |  |  |  | услуг в МОУ «СОШ» |  |
|  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |
|  |  |  |  |  | СП 59.13330.2016; |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |
|  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: | К,О,С,Г,У |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |
|  | Кабинетная форма: |  |  |  | утверждении плана |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей; |  |  |  | мероприятий на 2020-2021 гг |  |
|  | - монтаж/демонтаж порогов; |  |  |  | по повышению условий |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверных ручек; |  |  |  | доступности для инвалидов |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |

|  | - монтаж/демонтаж розеток; |  |  |  | объектов и предоставляемых |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - монтаж/демонтаж покрытия; |  |  |  | услуг в МОУ «СОШ » |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж перегородок. |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
|  | Зальная форма: |  |  |  | СП 59.13330.2016; |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж порогов; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверных ручек; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж розеток; |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж покрытия; |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж перегородок; |  |  |  |  |  |  |
|  | - разметка мест для МГН; |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж покрытия; |  |  |  |  |  |  |
|  | Прилавочная форма: нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж покрытия; |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж перегородок. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: | К,О,С,Г,У |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |  |
|  | - кушетка с подъемником; |  |  |  | утверждении плана |  |  |
|  | - многофункциональная кровать; |  |  |  | мероприятий на 2020-2021 гг |  |  |
|  | - подъемники для доступа на сцену; |  |  |  | по повышению условий |  |  |
|  | - поручни опорные; |  |  |  | доступности для инвалидов |  |  |
|  | - индукционные петли; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектов и предоставляемых |  |  |
|  | - сигнал оповещения звонка для глухих; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | услуг в МОУ «СОШ №» |  |  |
|  | - электронные лупы увеличители. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
|  |  |  |  |  | СП 59.13330.2016; |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: | К,О,С |  | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |  |
|  | Туалет |  |  |  | утверждении плана |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж унитаза; |  |  |  | мероприятий на 2020-2021 гг |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж писсуара; |  |  |  | по повышению условий |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж умывальника; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доступности для инвалидов |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж смесителя; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектов и предоставляемых |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж кнопки вызова; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | услуг в МОУ «СОШ » |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж перегородок; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |

|  | - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, |  |  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | писсуаром и раковиной; |  |  |  |  |  |  | СП 59.13330.2016 п.6.3. |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж зеркала; |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей; |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверных ручек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж порогов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | туалетной бумаги и т.п.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  | К,О,С | 2 этап | Разработать Приказ «Об | Конец 2025 года |  |
|  | Туалет: |  |  |  |  |  |  | утверждении плана |  |  |
|  | - кнопка вызова персонала; |  |  |  |  |  |  | мероприятий на 2020-2021 гг |  |  |
|  | - поручни опорные для унитаза, |  |  | писсуара и |  |  |  | по повышению условий |  |  |
|  | раковины. |  |  |  |  |  |  | доступности для инвалидов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | объектов и предоставляемых |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | услуг МОУ «СОШ» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с..Приуральское |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СП 59.13330.2016 п.6.3. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51261-99. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |
| 3.6 | По системе информации – |  |  |  |  | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; | Конец 2025 |  |
|  | обеспечение информации на объекте с учетом |  |  |  |  |  | 2020-2025 | ГОСТ Р 51671-2000 |  |  |
|  | нарушений |  | функций | и | ограничений |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
|  | жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащие |  | размещение оборудования и |  |  | К,О,С,Г,У | 2 этап | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; | Конец 2025 года |  |
|  | носителей | информации |  | (информационного |  |  | 2020-2025 | ГОСТ Р 52872-2012. | Сумма |  |
|  | стенда, информационных знаков, таблиц, схем, |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | ориентировочно |  |
|  | вывесок) с соблюдением формата (размер, |  |  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» | (стоимости работ и |  |
|  | контрастность), |  | единства | и | непрерывности |  |  |  | ТСР приведены в |  |
|  | информации на всем объекте |  |  |  |  |  |  |  | текущих ценах на |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период составления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дорожной карты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________руб. |  |
| 3.6.2 | Дублирование |  | необходимой |  | звуковойи | С | 2 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ | Конец 2025 года |  |
|  | зрительной | информации, а |  | также надписей, |  |  | 2020-2025 | от 29.06.2012 «О внесении | . |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |

|  | знаков и иной текстовой и графической |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменений в отдельные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | информации знаками, выполненными рельефно- |  |  |  |  |  |  | законодательные акты РФ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | точечным шрифтом Брайля, а также объемными |  |  |  |  |  |  | вопросам социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изображениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов в связи с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ратификацией конвенции о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правах инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 59.13330.2016 п.6.5; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56832-2015; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50918-96; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50917-96. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на |  |  |  | С | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудовать место |
|  | объект, и организация для нее места ожидания |  |  |  |  | 2020 |  | от 29.06.2012 «О внесении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для собаки поводыря, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменений в отдельные |  |  |  |  |  |  | допуск на объект по |
|  |  |  |  |  |  |  |  | законодательные акты РФ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предъявлению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вопросам социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствующих |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов в связи с |  |  |  |  |  | документов на собаку |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ратификацией конвенции о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поводыря |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правах инвалидов» |  |  |  |  |  | Конец 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статьи 15 Федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | закона от 24 ноября 1995 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 181-ФЗ «О социальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | защите инвалидов в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ «Об оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | места для собаки-поводыря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Обеспечение | системы | оповещения | о | К,О,С,Г,У | 2 этап |  |  |  |  |  | СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | Конец 2025 года |
|  | чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом |  |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  |  |  | п.6.2.19-6.2.32 |  |  |  |  |  |  |
|  | особенностей восприятия |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Программа доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации |  |  |  | К,О,С,Г,У | 1 этап |  | СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2020 |
|  | (информационно-диспетчерской службы, инфо- |  |  |  |  | 2020 |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Памятки на объекте |

|  | киоска, памяток) |  |  |  |  | Разработка | «Программа доступная среда» | для МГН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | памяток на |  | 2 этап |
|  |  |  |  |  |  | объекте |  | 202-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2 этап |  | Информационно- |
|  |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  | диспетчерская служба |
|  |  |  |  |  |  | Информацион |  | и инфо-киоски |
|  |  |  |  |  |  | но- |  | по мере |
|  |  |  |  |  |  | диспетчерская |  | необходимости |
|  |  |  |  |  |  | служба и |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инфо-киоски |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по мере |  |  |
|  |  |  |  |  |  | необходимост |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и |  |  |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация | предоставления |  | информации | К,О,С,Г,У | 1 этап | Разместить информацию на | Ответ на ходатайство |
|  | гражданам | о | наличииадаптированного |  |  | 2020 | сайте учреждения, памятки в | Администрацией МО |
|  | транспорта к объекту |  |  |  |  |  | учреждении и на объектах | МР «Печора» |
|  |  |  |  |  |  |  | социальной инфраструктуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Составить ходатайство в |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрацию МО МР |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Печора" |  |
| 3.7.2 | Организационные |  | мероприятия | по решению | К,О,С,Г,У | 1 этап | Разместить информацию на | Ответ на ходатайство |
|  | вопроса доступности пути к объекту от |  |  |  |  | 2020 | сайте учреждения, памятки в | Администрацией МО |
|  | ближайшей | остановки |  | пассажирского |  |  | учреждении и на объектах | МР «Печора» |
|  | транспорта |  |  |  |  |  | социальной инфраструктуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Составить ходатайство в |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрацию МО МР |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Печора" |  |

Примечания:

- - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

- - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

12

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Председатель _ПРО КРО ВОИ  Терентьева Т.И.___________

(Должность,Ф.И.О.)

г. Печора, ул Социалистическая , 18 ______________________________

подпись

Дата согласования «____» ______________________2020г.

Согласовано без замечаний /с замечаниями (ненужное зачеркнуть) Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

- - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

13